Cronograma

Tela Principal	Início	Término	Responsável	%
Tela principal	18/01/2018	25/01/2018	wildice
Interação com o Banco de Dados	18/01/2018	25/01/2018	wildice
Testes	18/01/2018	25/01/2018

Tela para selecionar o tipo de cadastro	Início	Término	Responsável	%
Tela para selecionar o tipo de cadastro	25/01/2018	30/01/2018	wildice
Integração com o Banco de Dados	25/01/2018	30/01/2018	wildice
Testes	25/01/2018	30/01/2018	wildice

Tela de login	Início	Término	Responsável	%
Tela de login	30/01/2018	06/02/2018	wildice
Integração com o Banco de Dados	30/01/2018	06/02/2018	wildice
Resgatar Dados de login	30/01/2018	06/02/2018	wildice
Testes	30/01/2018	06/02/2018	wildice

Cadastro do Convidado	Início	Término	Responsável	%
Tela Cadastro de Convidados	09/02/2018	15/02/2018	wildice
Integração com o Banco de Dados	09/02/2018	15/02/2018	wildice
Testes	09/02/2018	15/02/2018	wildice

Cadastro do Aluno	Início	Término	Responsável	%
Tela Cadastro de Aluno	09/02/2018	15/02/2018	wildice
Integração com o Banco de Dados	09/02/2018	15/02/2018	wildice
Testes	09/02/2018	15/02/2018	wildice

Tela aluno/Convidado	Início	Término	Responsável	%
Tela de Usuário/convidado	15/02/2018	20/02/2018	lucas
Integração com o Banco de Dados	15/02/2018	20/02/2018	lucas
Resgatar (nome)	15/02/2018	20/02/2018	lucas
Testes	15/02/2018	20/02/2018	lucas

Eventos Aluno/Convidado	Início	Término	Responsável	%
Tela de eventos aluno/convidado	22/02/2018	27/02/2018	lucas
Integração com o Banco de Dados	22/02/2018	27/02/2018	lucas
cadastro na atividade	22/02/2018	27/02/2018	lucas
Testes	22/02/2018	27/02/2018	lucas

Confirmar Participação	Início	Término	Responsável	%
Tela de confirmar participação	01/03/2018	06/03/2018	lucas
Integração com o Banco de Dados	01/03/2018	06/03/2018	lucas
Ativar flag no banco	01/03/2018	06/03/2018	lucas
Testes	01/03/2018	06/03/2018	lucas

Tela do Professor	Início	Término	Responsável	%
Tela do Professor	08/03/2018	13/03/2018	lucas
Integração com o Banco de Dados	08/03/2018	13/03/2018	lucas
Resgatar (nome)	08/03/2018	13/03/2018	lucas
Testes	08/03/2018	13/03/2018	lucas

Novo Evento	Início	Término	Responsável	%
Tela do novo evento	15/03/2018	20/03/2018	lucas
Integração com o bando de dados	15/03/2018	20/03/2018	lucas
testes	15/03/2018	20/03/2018	lucas

Atividades	Início	Término	Responsável	%
Tela de atividades	20/03/2018	22/03/2018	lucas
Integração com o bando de dados	20/03/2018	22/03/2018	lucas
testes	20/03/2018	22/03/2018	lucas

Nova atividade	Início	Término	Responsável	%
Tela de nova atividade	22/03/2018	27/03/2018	lucas
Integração com o bando de dados	22/03/2018	27/03/2018	lucas
vincular atividade com evento	22/03/2018	27/03/2018	lucas
testes	22/03/2018	27/03/2018	lucas

Relatórios	Início	Término	Responsável	%
Tela de relatórios	27/03/2018	29/03/2018	lucas
Integração com o bando de dados	27/03/2018	29/03/2018	lucas
emitir ata	27/03/2018	29/03/2018	lucas
testes	27/03/2018	29/03/2018	lucas